ESTRUCTURANDO

Roadmap de industrializacion del

ecosistema de agentes de ingenieria

De plugins artesanales a produccion certificada

Planteamiento dual: uso interno (Escenario A) + wedge BIM/cumplimiento, en paralelo

Documento de doble alcance: estrategia de negocio y gua pseudotecnica para el equipo de desarrollo

Version 1.0  ·  Junio 2026

Confidencial  ·  uso interno

# Como leer este documento

Este roadmap se lee con dos lentes que aparecen marcadas en cada fase. La lente de negocio explica que se vende, a quien y por que; la lente tecnica explica que hay que construir y con que nivel de rigor. Ambas avanzan a la vez: ninguna fase se considera cerrada si solo cumple una de las dos.

Negocio — objetivo comercial, alcance de producto, cliente y resultado economico de la fase.

Tecnico — alcance de ingenieria, nivel de madurez del nucleo y practicas a implantar (casos golden, CI/CD, certificacion).

Idea rectora Dos vias en paralelo sobre una misma espina dorsal. El Track A (uso interno) de-riskea, genera los casos de referencia y financia el aprendizaje. El Track B (wedge externo) convierte ese aprendizaje en producto vendible de baja friccion. La industrializacion es la columna que sostiene ambas: lleva el ecosistema del nivel artesanal (N0) al de produccion certificada (N4-N5), fase a fase.

# Indice

# 1. Resumen ejecutivo

El ecosistema de agentes de ingenieria es hoy una plataforma vertical AEC con tres capas (nucleo de calculo, orquestacion agentica y datos/interoperabilidad IFC) que cubre estructuras, instalaciones, obras lineales y puentes, con soporte de Eurocodigos, CTE, Normas IC e ISO 19650. La oportunidad no es construir otro programa de calculo, sino industrializar esa plataforma para que pase de prototipos movidos por prompt a un producto reproducible, verificable y certificable.

La estrategia adoptada es dual y secuencial. Se desarrolla y consolida el uso interno (Escenario A) mientras, en paralelo, se entra al mercado por un wedge de baja friccion: la capa BIM/cumplimiento (Visor + ISO 19650 + CTE). El uso interno prueba el valor y produce los casos de referencia; el wedge abre la cuenta del cliente con un dolor recurrente y poca exposicion a responsabilidad civil. El motor de calculo pesado se reserva como diferencial interno y producto premium de fases posteriores.

El roadmap se organiza en cinco fases (0 a 4) a lo largo de unos tres anos y medio. Cada fase tiene un alcance definido por las dos lentes, un entregable principal verificable y un criterio de salida (gate) que condiciona el inicio de la siguiente. Transversalmente, un modelo de madurez de seis niveles (N0 a N5) describe como pasar, de forma ordenada, de plugins artesanales a produccion certificada.

Tesis en una linea Empezar por dentro, salir por el wedge y subir el nivel de madurez en cada fase, de modo que cada etapa se autofinancie con la anterior y la calidad (casos golden + espejo) se convierta en el argumento de venta y la barrera de entrada.

# 2. El planteamiento dual: dos tracks, una espina dorsal

Las dos vias no compiten por recursos: se alimentan. El trabajo interno produce datos, criterios y casos golden; esos activos hacen el producto externo mas creible y mas barato de construir. A su vez, el producto externo impone disciplina de calidad y de coste que mejora el uso interno.

## 2.1. Track A — Uso interno (Escenario A)

Negocio — multiplicar la productividad del propio despacho, retener el conocimiento (memoria de despacho) y operar un segundo verificador independiente del calculo humano. ROI medible en horas y en retrabajo evitado.

Tecnico — usar el ecosistema en proyectos reales de extremo a extremo, capturar criterios y convertir los casos reales en la suite de regresion del nucleo.

## 2.2. Track B — Wedge externo (capa BIM/cumplimiento)

Negocio — entrar al mercado con el producto de menor friccion legal y mayor recurrencia: Visor OpenBIM + auditoria ISO 19650 + checklist CTE. Comprador amplio (BIM managers, oficinas de proyecto), empujado por el mandato BIM publico.

Tecnico — empaquetar la capa de datos/interoperabilidad como producto utilizable por no-desarrolladores, sin exponer el motor de calculo ni asumir responsabilidad de firma.

## 2.3. Como se alimentan

- Interno -> Externo: los proyectos propios generan casos golden, plantillas de memoria y criterios que nutren el producto y sirven de demo y caso de referencia.

- Externo -> Interno: los pilotos imponen versionado, CI/CD, control de coste de inferencia y SLA; esa disciplina endurece el nucleo que el despacho usa a diario.

- Frontera clara: el wedge vende proceso y documentacion (no firma); el calculo estructural permanece como copiloto interno/premium hasta disponer de certificacion numerica trazable (Fase 2).

# 3. La espina dorsal: de artesanal a certificado (N0 -> N5)

La industrializacion no es un hito sino una escalera. Cada peldano anade una garantia y se apoya en el anterior. Saltar peldanos (por ejemplo, certificar sin tener casos golden) no es viable: el modelo fija el orden.

| Nivel | Nombre | Que lo caracteriza | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | Artesanal | Plugins movidos por prompt; validacion manual y puntual; conocimiento en la cabeza del autor; sin trazabilidad. | Punto de partida |
| N1 | Reproducible | Control de versiones, dependencias fijadas, build determinista y empaquetado firmado del nucleo y los plugins. | Fase 0 |
| N2 | Verificado | Casos golden + arnes de regresion + puertas espejo (verificacion contra oraculo numerico conocido). | Fase 0 -> 1 |
| N3 | Integrado | CI/CD: cada cambio ejecuta la suite golden; merges con puerta verde; telemetria y coste de inferencia medidos. | Fase 1 |
| N4 | Certificado | Trazabilidad codigo<->norma<->resultado; informe de QA por calculo; releases auditables y firmados. | Fase 2 |
| N5 | Gobernado | Observabilidad, SLA, coste de inferencia gobernado, seguridad multi-tenant y certificacion de plugins de terceros. | Fases 3 - 4 |

Principio de industrializacion La QA rigurosa (espejo + casos golden) deja de ser deuda tecnica y se convierte en producto: es lo que permite afirmar, con evidencia trazable, que un resultado es correcto — y eso es lo que un ingeniero firmante y un cliente compran.

# 4. Las cinco fases

## Fase 0 — Cimentar  (0 - 6 meses)

Objetivo — Convertir la base de plugins artesanales en una base reproducible y verificable, usandola ya en proyectos internos reales y dejando preparado el wedge.

### Track A · uso interno

Negocio — Operar el ecosistema en 2-3 proyectos propios de extremo a extremo y medir el baseline de ROI (horas por entregable y tasa de retrabajo).

Tecnico — Capturar los criterios de despacho en la memoria y formalizar los casos reales (PUE/LIN/INC) como suite de regresion.

### Track B · wedge externo

Negocio — Definir el producto del wedge (PRD): que incluye la capa BIM/cumplimiento, para quien y a que precio; identificar 3-5 despachos piloto y firmar cartas de intencion (LOI).

Tecnico — Inventariar y empaquetar los componentes del wedge ya existentes (Visor, parser/validador IFC, ISO 19650, checklist CTE) y fijar su frontera funcional.

### Industrializacion

Nivel objetivo — N1 (reproducible) y arranque de N2 (verificado).

- Monorepo con control de versiones, dependencias fijadas y build determinista del nucleo y los plugins (documentar la toolchain).

- Arnes de casos golden ejecutable a partir de los casos existentes; oraculo numerico de referencia documentado.

- Formalizar las puertas espejo/APTO como comprobacion automatica reutilizable.

### Entregables de la fase

- Nucleo v1.0 endurecido: repositorio versionado + suite de casos golden ejecutable + informe de validacion numerica (baseline).

- Memoria de baseline de ROI interno: horas ahorradas y retrabajo evitado, medidos sobre proyectos reales.

- PRD del wedge + LOIs: definicion de producto de la capa BIM/cumplimiento y 3-5 cartas de intencion de pilotos.

Criterio de salida (gate para iniciar la fase siguiente) Suite de casos golden cubriendo los modulos criticos y en verde; baseline de ROI documentado; PRD aprobado y >=3 LOIs firmadas.

## Fase 1 — Validar  (6 - 12 meses)

Objetivo — Lanzar el wedge a pilotos pagados mientras el uso interno se consolida como plataforma, con integracion continua sobre los casos golden.

### Track A · uso interno

Negocio — Extender el uso interno a mas disciplinas (estructuras e instalaciones) y poner en marcha el segundo verificador como checker del calculo humano.

Tecnico — Generalizar la memoria de despacho y conectar los proyectos internos como fuente continua de nuevos casos golden.

### Track B · wedge externo

Negocio — Poner en produccion el wedge 1.0 con una UX minima utilizable por no-desarrolladores y cerrar 5-10 pilotos pagados (auditoria ISO 19650, validacion IFC, checklist CTE).

Tecnico — Empaquetar el wedge como aplicacion web; instrumentar telemetria de uso y medir el coste de inferencia por proyecto.

### Industrializacion

Nivel objetivo — N3 (integrado, CI/CD).

- Pipeline CI/CD: cada cambio ejecuta la suite golden y los merges requieren puerta verde.

- Versionado semantico y changelog del nucleo y de cada plugin.

- Telemetria basica y panel de coste de inferencia por cuenta y por caso.

### Entregables de la fase

- Wedge 1.0 en produccion: con 5-10 clientes piloto pagados y soporte basico.

- Pipeline CI/CD operativo: suite golden automatizada y puertas de merge; documento de arquitectura del pipeline.

- Informe de validacion de pilotos: casos cerrados, satisfaccion (NPS), reduccion de tiempo de auditoria e ingresos recurrentes iniciales (MRR).

Criterio de salida (gate para iniciar la fase siguiente) Pilotos con uso recurrente y disposicion a pagar confirmada; CI/CD estable; coste de inferencia por proyecto conocido y sostenible.

## Fase 2 — Productizar / Spin-off  (12 - 24 meses)

Objetivo — Constituir el spin-off, profesionalizar el producto (UX, pricing, soporte) y abrir el upsell al copiloto de estructuras e instalaciones sobre un nucleo ya certificado.

### Track A · uso interno

Negocio — El despacho propio actua como cliente cero y caso de referencia; sus criterios alimentan la configuracion multi-organizacion.

Tecnico — Convertir la memoria de despacho en memoria multi-tenant (criterios por organizacion) sin mezclar datos.

### Track B · wedge externo

Negocio — Comercializar el copiloto vertical 1.0 (estructuras + instalaciones + norma) con onboarding self-serve y pricing por puesto + modulo de empresa; soporte con SLA.

Tecnico — App de producto madura; aislamiento multi-tenant; gestion de cuentas, roles y facturacion.

### Industrializacion

Nivel objetivo — N4 (certificado).

- Certificacion numerica trazable: cada resultado enlaza codigo, norma, caso y version.

- Informe de QA automatico por calculo, apto para soporte de la responsabilidad del firmante.

- Releases firmados y auditables; cumplimiento RGPD y seguridad de datos.

### Entregables de la fase

- Copiloto vertical 1.0 comercial: disponible para clientes de pago recurrente fuera del programa de pilotos.

- Spin-off constituido: plan de negocio, pricing definitivo y estructura societaria/operativa.

- Sistema de certificacion numerica trazable: operativo, con el primer informe de certificacion por proyecto.

Criterio de salida (gate para iniciar la fase siguiente) ARR del orden de 0,5-1 M EUR; conversion piloto->pago demostrada con churn bajo; certificacion trazable validada en produccion.

## Fase 3 — Escalar  (24 - 36 meses)

Objetivo — Crecer por canal e integraciones y expandir geograficamente (Eurocodigos a otros paises UE y normativa LatAm).

### Track A · uso interno

Negocio — Usar el despacho como laboratorio de nuevas disciplinas antes de llevarlas a producto.

Tecnico — Industrializar el alta de nuevas disciplinas (plantilla de plugin con sus casos golden y puertas) para reducir el coste marginal de cada vertical.

### Track B · wedge externo

Negocio — Activar el canal de colegios profesionales y prescriptores; publicar integraciones (IFC/Revit/CYPE y conectores con el CDE) y abrir mercados internacionales.

Tecnico — Conectores de lectura/escritura con herramientas de terceros; localizacion normativa por pais; escalado de la plataforma.

### Industrializacion

Nivel objetivo — Arranque de N5 (gobernado).

- Observabilidad completa, SLA formales y escalado multi-tenant.

- Gobierno del coste de inferencia (presupuesto por cuenta, alertas, optimizacion y cache de conocimiento normativo).

- Servicio opcional de verificacion/peer-review frente a proyectos de terceros.

### Entregables de la fase

- Plataforma escalable con integraciones publicadas: IFC/Revit/CYPE y conectores de CDE en produccion.

- Acuerdos de canal firmados: con colegios y/o prescriptores, con pipeline comercial activo.

- Presencia en >=2 mercados: con normativa localizada y primeros clientes internacionales.

Criterio de salida (gate para iniciar la fase siguiente) ARR del orden de 2-3 M EUR; retencion neta de ingresos (NRR) saludable; al menos dos integraciones y dos mercados activos.

## Fase 4 — Plataforma / Ecosistema  (36+ meses)

Objetivo — Abrir el ecosistema a terceros (marketplace de disciplinas), exponer el nucleo como API y explorar alianzas u operaciones corporativas.

### Track A · uso interno

Negocio — El despacho propio se posiciona como showcase y centro de excelencia de la plataforma.

Tecnico — Mantener el despacho como banco de pruebas de las capacidades avanzadas antes de su apertura a terceros.

### Track B · wedge externo

Negocio — Marketplace donde terceros desarrollan disciplinas/plugins sobre la plataforma; API del nucleo de calculo/verificacion como PaaS para integradores; alianzas estrategicas.

Tecnico — SDK y estandares de certificacion para plugins de terceros; control de calidad del marketplace; APIs publicas estables y versionadas.

### Industrializacion

Nivel objetivo — N5 pleno (gobierno del ecosistema).

- Programa de certificacion de plugins de terceros (mismas puertas de calidad que el nucleo).

- Gobierno del marketplace: revision, versionado y reparto de ingresos.

- APIs publicas con contrato estable, cuotas y monitorizacion.

### Entregables de la fase

- Marketplace abierto: con desarrolladores y plugins de terceros certificados.

- API publica del nucleo: de calculo/verificacion, con clientes integradores.

- Programa de certificacion + alianzas: estandar de calidad para terceros y acuerdos estrategicos/corporativos.

Criterio de salida (gate para iniciar la fase siguiente) Fase de horizonte abierto: el exito se mide por ingresos de plataforma/API, numero de desarrolladores activos y valor del ecosistema.

# 5. Resumen de las cinco fases

| Fase | Foco | Entregable principal | Madurez / KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Cimentar | Interno + preparar wedge | Nucleo v1.0 endurecido + baseline ROI + PRD/LOIs | N1->N2 · cobertura golden, horas ahorradas |
| 1 · Validar | Wedge MVP + CI/CD | Wedge 1.0 con 5-10 pilotos pagados | N3 · clientes, MRR, coste de inferencia |
| 2 · Productizar | Spin-off + copiloto | Copiloto 1.0 + certificacion numerica trazable | N4 · ARR 0,5-1 M, churn, margen |
| 3 · Escalar | Canal + integraciones | Plataforma con integraciones + canal + >=2 mercados | N5 (inicio) · ARR 2-3 M, NRR |
| 4 · Plataforma | Ecosistema + API | Marketplace + API del nucleo + certificacion de terceros | N5 · ingresos de plataforma, devs activos |

# 6. Secuencia critica y dependencias

El orden no es arbitrario: cada fase desbloquea la siguiente porque entrega el activo que esta necesita.

- Casos golden antes que producto: sin la suite de regresion de la Fase 0, el wedge de la Fase 1 no tendria como garantizar calidad ni controlar regresiones.

- CI/CD antes que certificacion: la trazabilidad codigo<->norma<->resultado de la Fase 2 se apoya en el pipeline integrado de la Fase 1.

- Certificacion antes que upsell de calculo: el copiloto de estructuras no se comercializa hasta que la certificacion numerica trazable cubre la responsabilidad del firmante.

- Plataforma estable antes que apertura a terceros: el marketplace de la Fase 4 exige el gobierno y la observabilidad (N5) que se implantan en la Fase 3.

# 7. Gobierno, riesgos y factores de exito

| Riesgo | Mitigacion |
| --- | --- |
| Responsabilidad por error de calculo | Posicion de copiloto + revision humana obligatoria + certificacion trazable y casos golden (la firma siempre es del ingeniero). |
| Desconfianza del ingeniero | Validacion publica contra soluciones conocidas y transparencia del razonamiento; la QA como argumento de venta. |
| Dependencia del proveedor de IA | Abstraer el modelo, cachear el conocimiento normativo reutilizable y gobernar el coste de inferencia por proyecto. |
| Competencia de incumbentes (CYPE, Autodesk) | No competir en el solver; diferenciar por la integracion calculo + BIM + norma + memoria. |
| Ciclo de venta lento del sector | Entrar por el wedge (dolor agudo y recurrente), apoyarse en el canal de colegios y usar servicios para generar caja temprana. |
| Dispersion del equipo entre los dos tracks | Hitos y entregables separados por track en cada fase; un unico backlog priorizado y gates compartidos. |

# 8. Proximos pasos inmediatos (Fase 0)

La decision estrategica ya esta tomada (planteamiento dual, ambos horizontes por etapas). El arranque consiste en comprometer la Fase 0 con alcance y metricas concretas:

- 1. Casos golden prioritarios: seleccionar los modulos criticos a blindar primero y formalizar su suite de regresion con el oraculo numerico de referencia.

- 2. Metricas de ROI interno: instrumentar la medicion de horas por entregable y retrabajo en 2-3 proyectos propios para fijar el baseline.

- 3. PRD del wedge: cerrar el alcance funcional de la capa BIM/cumplimiento y su frontera con el calculo.

- 4. Pilotos: identificar y contactar 3-5 despachos candidatos y firmar cartas de intencion.

La pregunta de decision No es interno frente a externo, sino con que ritmo recorrer la escalera. El siguiente paso es aprobar el alcance y el presupuesto de la Fase 0 y asignar responsables a cada uno de los dos tracks.